清远市土地资源和技术控制指标清单制

# 工作实施细则（试行）

为了深入推进工程建设项目审批制度改革，优化审批手续，减少行政审批时间，根据《清远市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》等文件精神，结合我市社会投资类工程建设项目的特点，特建立土地资源和技术控制指标清单制工作实施细则。

一、基本原则

自然资源部门会同有关部门和市政公用服务企业全面提出项目建设相关管控要求、技术设计要点和市政公用基础设施连接设计、迁改要求，在土地出让前，形成“土地资源和技术控制指标清单”，在土地出让时一并交付建设单位，并作为项目审批管理、技术审查的主要依据。

二、实施内容

（一）开展宗地评估评价

根据拟出让的政府储备用地的地理信息，由土地储备部门牵头组织开展地块的评估评价工作。

( 1 ) 部门分工

土地储备部门：负责牵头组织组织，收集汇总评估评价结果。

自然资源部门：负责开展出让土地范围内地质灾害评估、压覆矿产资源查询、规划条件拟定等工作，提供区域（宗地）地质灾害危险性评估意见、压覆矿产资源查询意见。如可能存在历史文化遗产的地段，自然资源部门应在核发出让宗地规划设计条件前，会同文物保护部门普查辖区出让土地范围内的历史文化遗产，需在规划条件中予以明确具体要求。

应急管理部门：负责普查出让土地范围及周边一定区域内是否有危险化学品生产、储存企业和危险化学品重大危险源单位， 并提出处理意见。负责区域（宗地）地震安全性评价的监督管理工作，根据《中国地震动参数区划图》提供宗地所在区域的地震动参数。

气象部门：负责开展出让土地范围内气候可行性专业评价或评估工作，提供区域（宗地）气象可行性专业评估或评价意见。

水务部门：负责对土地储备机构委托开展的水土保持、 防洪专业评价或评估工作结果出具意见。负责核查中心城区出让土地范围内排污管线现状，涉及迁改的，提出基本迁移要点。

文物保护部门：负责配合开展出让土地范围内地下考古调查勘探等工作。

通信建设管理部门：负责对由土地储备机构核查的涉及通讯管线迁改情况出具迁改要点和管理标准，并配合完成通信管线迁改工作。

供水企业：负责核查出让土地范围内的供水管线现状，涉及迁改的，提出基本迁移要点。

供电企业：负责核查出让土地范围内的供电等管线现状，涉及迁改的，提出基本迁移要点。

供气企业：负责核查出让土地范围内的供气等管线现状， 涉及迁改的，提出基本迁移要点。

( 2 ) 工作程序

土地收储部门将地块宗地信息通过电子政务平台发送给上述各相关单位开展宗地评估评价工作。各部门在收到评估评价工作通知后，在10个工作日内通过平台反馈宗地或宗地所在区域的评估、评价、普查意见。如涉及宗地面积较大，存在特殊情况无法在规定时间内反馈意见的，应及时与土地储备部门取得联系，根据实际工作情况适当延长回复时间。

（二）提出管控清单

相关部门（单位）要根据出让宗地的规划条件及用地实际条件，结合出让土地评估评价阶段的评估评价情况，以及报建或验收环节必须遵循的管理标准，一次性提出“清单式”管理要求，在项目后续报建或验收环节，不得擅自增加清单外的要求。

( 1 ) 工作内容

自然资源部门：负责出具地块规划条件，提供轨道交通、水体、市政设施等退缩保护要求，城市道路设计指标等相关意见；因地制宜提出城市风貌等建设控制性条件。

住建部门：对出让土地开发建设项目是否符合绿色建筑及装配式建筑等政策规定提出意见，以及提出结构安全、消防、人防等建筑设计要求等规定。

文物保护部门：对文物考古调查评估时发现的地下文物提出具体要求和保护细则，对地上需要保护的文物提出具体要求，结合出让土地普查时发现有需要保护的历史建筑提出具体要求、保护细则。

城管部门：对于普查清点出的园林绿化提出处理意见，对发现有需要保护的古树名木提出具体要求及保护细则。

应急部门：对于在普查时发现的危险化学品生产、储存企业和危险化学品璧大危险源单位提出处理要求。

水务部门、通信建设管理部门、供水企业、供电企业、供气企业：分别提供出让地块周边管线现状情况、周边的连接点、公共设施连接设计等规定；如需要审核建设项目具体使用量才能提供连接点的，应当先提供临时连接点方案。

除以上部门外，土地收储部门应根据出让地块规划条件要求，对需配建的配套公共服务设施及市政设施（如小区道路、幼儿园、中小学、居委会、警备室、公交站、消防设施、邮政设施、供电设施、环卫设施等）征询相应主管部门意见，各主管部门应当提供公共服务设施及市政设施建设标准等相关规定。

( 2 ) 工作程序

土地收储部门综合汇总评估、评价、普查成果及宗地规划条件等信息后，通过工程建设项目审批管理系统发送到相关部门（单位）共享。相关部门（单位）在7个工作日内，根据共享信息，依职能将各自的管理要求、技术设计要点、控制指标、宗地周边供水、供电、供气、通讯连接点和接驳要求等管理清单信息，以书面形式加盖公章后，通过平台上传方式反馈。

土地收储部门汇总相关部门（单位）的用地管理清单后，提供给自然资源部门。自然资源部门在土地出让后将土地资源和技术控制指标清单一并交付用地受让单位。土地出让后，不得随意变更土地资源和技术控制指标清单的内容。

三、保障措施

（一）建立专人联络机制

自然资源部门、土地储备部门以及相关部门（单位）明确2名以上联络人，负责具体工作，并跟踪本单位案件办理情况。

（二）建立工作协调机制

对于在案件办理过程中遇到的重大或疑难问题，自然资源部门牵头组织建立多部门（单位）联席会议，及时协调解决。

四、其他

本细则自印发之日起试行。试行期间如有疑问，请迳向市自然资源局咨询反映。